东丽区2023年天津市生态环境保护督察

反馈问题整改情况公示表

整改任务	任务编号	东丽区2023年天津市生态环境保护督察反馈问题第3项整改任务
问题描述	东丽区是全市唯一一个推进全域城市化的涉农区，形成了多个“老村台”聚居聚落。在全域快速城市化的过程中，部分职能部门的监管职责不能适应形势变化。如东杨场村一体化水污染处理设施、污水临时收纳罐运维情况不佳，存在跑冒滴漏和破损情况。
责任单位	东丽区水务局、新立街道、相关街道
整改目标	加强一体化污水处理设施运维管理，保障设施稳定运行。
整改措施	一是督促运行管理单位加强日常巡查检查，发现问题及时处置。二是做好设备维护，落实维修养护责任，并强化运行监督管理，保障设备设施正常运行，确保出水水质达标。三是举一反三，持续加强一体化污水处理设施运行维护。
整改主要工作及成效	一是立即组织运行管理单位针对东杨场一体化污水处理设施进行维修，排除问题，并针对所辖全部一体化设备进行全面检查，保证设施运行正常，2023年12月18日完成设备维修，其余10台一体化污水处理设施均完好，运行正常。二是完善制度，进一步压实管理责任，确保养管责任落实到位。三是强化一体化设施的运行管理、检查、维护及水质检测等相关工作。2024年以来一体化设备运行均正常每月出水水质均达标，汛期提供了污水处理保障。四是加强巡查检查，强化监督管理，采用每月定期检查与不定期抽查的方式督促运行管理单位落实责任，确保出水达标。
整改时限	2024年12月，长期坚持
社会监督联系人及电话	联系人：薄连飞，电话：022-24983046